Zápis ze zasedání členů obecního zastupitelstva obce Páleč.

Datum konání:     4. srpna  2009

Přítomni: Kubásek F., Šimonová J., Nišová S.,  Lázna V., Klika T., Husník J.

Kocourková L.

PROGRAM: 1. Zahájení

2. Hospodaření obce k 1.8. 2009, rozpočt.opatř. č. 2

3. Dotace r. 2009 – rekonstrukce budovy OÚ, zpevnění komun.

4. Organizační záležitosti

5. Závěr

K bodu 1) Starosta zahájil zasedání a přítomné seznámil s programem.

K bodu 2)

Členové OZ byli seznámeni se stavem hospodaření obce Páleč k 1.8. 2009. Zůstatek na BÚ činí 3.779.869,-- Kč.    Členům OZ byla předložen Výkaz a přehled o plnění rozpočtu. Příjmové a výdajové položky jsou předmětem úpravy  – rozpočtové opatření č. 2. Příjmy jsou navýšeny o 251 tis. Kč (přijatá dotace na renovaci chodníků a na pracoviště Czech Point). Výdajové položky jsou taktéž navýše o 251 tis. Kč. Schváleno jednomyslně členy OZ. Rozpis těchto upravovaných položek je nedílnou součástí tohoto zápisu.

K bodu 3)  Dotace z Programy obnovy venkova – SZIF. Rekonstrukce budovy OÚ a zpevnění veřejné komunikace. Výběr dodavatelských firem. Rekonstrukce budovy: nabídky -  f. Kossta Třebíz – cena 498.610,-- Kč, firma M. Kubásek – cena 382.000,-- Kč (v nabídce chybí sanace zdiva), firma Kabát – stavby – cena 420.000,-- Kč (v nabídce chybí oprava 2 jímek). Z důvodu kompletní nabídky odsouhlasena f. Kossat Třebíz.   Zpevnění komunikace asf.povrchem: nabídky – Stavebnictví E. Tancoš – 504 tis. Kč, firma M. Kubásek – 498 tis. Kč, Kabát-stavby s.r.o. – 496 tis. Kč. Členové OZ odsouhlasili výběr firmy Kabát-stavby s.r.o.  Obě akce musí být dokončeny v měsíci 11/2009, žádost o proplacení v měsíci 12/2009.

K bodu 4)  V organizačních záležitostech bylo projednáno:

- Zalévání okrasných stromů a keřů: pokud v nejbližších dnech nezaprší, bude objednáno zalévání u TS Slaný, nebo Agrosu Vraný z důvodu možného zaschnutí těchto dřevin.

- Parkové úpravy se prozatím prováděn nebudou – výsadba odcizených keřů u hřiště, tato situace bude přehodnocena na podzim.

- Ucpávání okapů na budově OÚ Páleč – ptačí hnízda. Budou zjištěny možnosti instalace mřížek proti ptactvu.

K bodu 7) Termín dalšího zasedání OZ : v měsíci září – termín bude upřesněn.

Ověřili: Lázna Vilém 					Kubásek František

Starosta obce Páleč

Husník Josef